## Slide 1
METODOLOGIA
SCRUM
Apresentação breve para a Situação de Aprendizagem
Objetivo
Explicar o que é Scrum, quando ele funciona melhor, quais ferramentas apoiam sua execução e por que ele pode ser uma boa escolha para uma software house.
Grupo 03
Framework ágil
Entregas incrementais
Frederico Aguiar • 19/02/2026
Visão geral das práticas modernas de desenvolvimento
Notes: [Sources] - Arquivo enviado pelo usuário: Pesquisa e Desenvolvimento Metodologia Scrum.docx - Imagem fornecida pelo usuário para contextualização visual da apresentação. - SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum, 2020. [/Sources]

## Slide 2
1. O que é Scrum?
Framework ágil baseado em empirismo, inspeção contínua e adaptação rápida.
Em vez de tentar prever todo o projeto no início, o Scrum organiza o trabalho em ciclos curtos para gerar aprendizado contínuo, reavaliar prioridades e entregar valor com frequência.
TRÊS PILARES DO EMPIRISMO
Transparência
O trabalho, os impedimentos e os resultados precisam estar visíveis para que decisões sejam tomadas com base em fatos.
Inspeção
Entregas, progresso e artefatos são avaliados com frequência para detectar desvios, riscos e oportunidades de melhoria.
Adaptação
Quando algo sai do esperado, a equipe ajusta rapidamente o processo, o plano ou a priorização para recuperar valor.
Ideia central
Scrum funciona bem quando há mudança, incerteza e necessidade de feedback constante entre time e cliente.
Notes: [Sources] - Arquivo enviado pelo usuário: Pesquisa e Desenvolvimento Metodologia Scrum.docx - SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum, 2020. [/Sources]

## Slide 3
2. Como o framework funciona
Papéis, eventos e artefatos criam um fluxo claro de planejamento, execução, validação e melhoria contínua.
PAPÉIS
Product Owner
Maximiza valor e prioriza o backlog.
Scrum Master
Facilita o processo e remove impedimentos.
Developers
Constroem, testam e entregam o incremento.
EVENTOS DA SPRINT
Planning
Execução
Daily
Review
Retrospectiva
Sprint = ciclo de 1 a 4 semanas com meta clara e incremento potencialmente entregável.
O trabalho acontece em timeboxes curtos, com sincronização diária e revisão no final do ciclo.
ARTEFATOS
Product Backlog
Lista priorizada de requisitos e melhorias.
Sprint Backlog
Itens escolhidos para a sprint atual.
Incremento
Resultado pronto, utilizável e com valor para o usuário.
Notes: [Sources] - Arquivo enviado pelo usuário: Pesquisa e Desenvolvimento Metodologia Scrum.docx - SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum, 2020. [/Sources]

## Slide 4
3. Quando usar e o que esperar
Scrum não é universal; ele gera mais valor quando o contexto pede adaptação e colaboração contínua.
PROJETOS MAIS ADEQUADOS
Onde Scrum costuma funcionar melhor
• Produtos digitais com requisitos mutáveis
• MVPs, apps, plataformas web e SaaS
• Projetos com validação constante do cliente
• Modernização gradual de sistemas legados
Quando tende a ser menos indicado
Projetos extremamente previsíveis, repetitivos ou com escopo totalmente fechado e pouca margem para adaptação.
PONTOS FORTES E LIMITAÇÕES
Vantagens
• Entregas frequentes
• Feedback contínuo
• Maior transparência
• Redução de retrabalho
• Melhoria contínua do processo
Desvantagens
• Exige equipe madura
• Depende de boa comunicação
• Pode gerar muitas cerimônias
• Não resolve sozinho problemas técnicos
• Requer disciplina no backlog
Resumo: Scrum acelera o aprendizado do projeto, mas só funciona bem com clareza de papéis e disciplina operacional.
Notes: [Sources] - Arquivo enviado pelo usuário: Pesquisa e Desenvolvimento Metodologia Scrum.docx - SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed., 2019. - SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum, 2020. [/Sources]

## Slide 5
4. Ferramentas e organização do trabalho
Ferramentas não substituem a metodologia, mas ajudam a tornar o fluxo visível e rastreável.
FERRAMENTAS MAIS COMUNS
Jira Software
Backlog, sprints, bugs e relatórios.
Trello
Quadros visuais simples para acompanhamento.
Azure DevOps
Planejamento, Git e integração com CI/CD.
Confluence / Notion
Documentação viva, regras e decisões do time.
Transparência operacional
Quadro de tarefas + backlog priorizado + repositório Git = visão clara do que fazer, do que está em andamento e do que foi entregue.
REPOSITÓRIO DO GRUPO
Estrutura sugerida no GitHub
README com objetivo, integrantes e resumo da metodologia
Pasta /docs com PDF final e imagens
Pasta /referencias com materiais consultados
Pasta /apresentacao com slides ou roteiro oral
.gitignore para manter o repositório limpo
Notes: [Sources] - Arquivo enviado pelo usuário: Pesquisa e Desenvolvimento Metodologia Scrum.docx - Estrutura de repositório sugerida a partir do documento técnico produzido para a atividade. [/Sources]

## Slide 6
5. Comparação com outras metodologias
A escolha da metodologia depende do tipo de problema que a empresa precisa resolver.
Metodologia
Foco principal
Quando funciona melhor
Limitação mais comum
Scrum
Entrega iterativa
Produtos digitais com requisitos mutáveis e feedback frequente
Pode gerar excesso de cerimônias se mal aplicado
Spiral Model
Gestão de riscos
Projetos grandes, caros ou com alta incerteza técnica
Mais pesado em documentação e análise
Agile
Valores e princípios
Organizações que precisam ganhar velocidade e colaboração
É amplo; precisa de um framework prático
DevOps
Integração dev + ops
Times que precisam automatizar entrega, testes e monitoramento
Depende de maturidade técnica e cultura integrada
Lean Development
Eliminar desperdício
Fluxos com gargalos, retrabalho e excesso de etapas
Pode ser mal aplicado se cortar controles importantes
Leitura rápida: Scrum organiza a entrega iterativa; DevOps acelera a operação e a entrega contínua; Lean combate desperdícios.
Notes: [Sources] - Arquivo enviado pelo usuário: Pesquisa e Desenvolvimento Metodologia Scrum.docx - SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed., 2019. - TOTVS. Metodologia ágil: o que é, exemplos e principais tipos. [/Sources]

## Slide 7
6. Recomendação para a software house
Scrum é uma escolha forte quando a empresa precisa responder rápido ao cliente sem perder visibilidade do trabalho.
Adotar Scrum faz mais sentido quando...
• Os requisitos mudam com frequência
• O cliente participa da validação
• A equipe precisa mostrar progresso real
• O produto pode ser entregue por incrementos
Condições mínimas para dar certo
Papéis claros
Backlog priorizado
Critérios de pronto
Participação nas reviews
Disciplina técnica
Complementos importantes
• DevOps para automação e deploy
• Lean para reduzir desperdícios
• Boas práticas de testes e versionamento
• Métricas simples para acompanhar fluxo e valor
Conclusão: Scrum é mais do que um conjunto de reuniões — ele é um modelo de trabalho para reduzir incerteza, alinhar equipe e entregar valor continuamente.
Notes: [Sources] - Arquivo enviado pelo usuário: Pesquisa e Desenvolvimento Metodologia Scrum.docx - SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum, 2020. - SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed., 2019. [/Sources]